Fond de Caisse — Point de session

Récapitulatif des travaux réalisés — NPG Gandour

Date : 6 juillet 2026

# 1. Prise de connaissance du projet

Le projet Fond de Caisse (NPG Gandour) est désormais full-stack : backend NestJS, frontend React 19 et application mobile Expo. La documentation de référence à jour est le fichier DOCUMENTATION.md à la racine du dépôt.

# 2. Fonctionnalités déjà livrées (rappel)

L'ensemble du périmètre fonctionnel des parties I à III, ainsi que l'application mobile, est terminé et marqué « Complete » dans le suivi ClickUp. Synthèse par domaine :

## Authentification & Sécurité

Authentification LDAP + JWT (access + refresh) et garde globale.

Autorisation centralisée : rôles, profils, permissions extra, intérims (délégation), bypass admin.

Rôle DAF (méta-rôle Administrateur + Caissier), périmètres par centre de coût / caisse / portefeuille / division.

Contrôle d'accès par plateforme (web / mobile) par utilisateur.

## Bons — workflow & circuit

Création, validation, décaissement des bons ; champ porteur.

Bons manuels (carnets numérotés + décaissement direct hors circuit).

Décaissement caissier (prépare / finalise) avec ajustement de montant et garde de solde.

Écritures comptables en partie double au décaissement (débit portefeuille / crédit charge).

Décaisser tout, vue « bons du jour » par défaut.

## Caisses & Portefeuilles

Gestion des caisses (ouverture / clôture / sessions) et des portefeuilles.

Recharge caisse ↔ portefeuille, demandes de recharge, demandes de transfert.

Solde initial éditable, présentation regroupée caisse + portefeuilles.

## Opérations & Reporting

Journal des opérations : filtres date + recherche serveur, vue du jour par défaut.

Export Excel (xlsx) des opérations.

Jauges d'utilisation du budget (demandeur / gestionnaire / validateur) et tableaux de bord par rôle.

## Notifications, Audit & Mobile

Notifications web (cloche unifiée : bons, recharges, transferts) et notifications mobile.

Audit complet (interception globale, masquage des secrets) + page réservée au Super Admin.

Application mobile Expo (login, mes bons, création, validation, détail) + packaging APK Android.

## Infrastructure & Documentation

Dossier de migrations SQL idempotentes + runner.

Documentation base de données, design system, guide d'utilisation testeurs.

# 3. Cadrage de la suite

Constat : l'ensemble du périmètre fonctionnel (parties I à III, plus le mobile) est terminé. Il ne reste que le backlog « Partie IV — résilience & async » (clickup_taches_partie4.csv), non commencé et en retard sur le planning initial.

Point d'hygiène relevé : un volume important de travail n'est pas encore versionné dans Git depuis le 19 juin.

# 4. Partie IV — Clôture automatique des caisses à 20h (en cours)

Développement de la fondation des tâches planifiées ainsi que de la première tâche concrète : la clôture automatique des caisses restées ouvertes, chaque soir à 20h. Quatre fichiers concernés :

app.module.ts — activation du moteur de tâches planifiées

caisses.service.ts — méthode autoCloseAll()

jobs/caisse-auto-close.job.ts — la tâche programmée (minuterie 20h)

financier.module.ts — câblage du module

En attente : installation de la dépendance « @nestjs/schedule » (commande : cd backend && npm install @nestjs/schedule).

# 5. Vérification des erreurs

Compilation backend : propre (hormis les 2 erreurs liées à @nestjs/schedule en attente d'installation).

Compilation frontend : aucune erreur.

Recherche de bugs : revue approfondie du code non commité (revues parallèles par domaine + vérification de chaque candidat) ayant permis d'identifier 9 bugs réels.

# 6. Correction des 9 bugs

Tous les bugs ont été corrigés, et le projet recompile sans nouvelle erreur.

| N° | Bug | Correction apportée |
| --- | --- | --- |
| 1 | Restitution client sans nom de client possible | Nom et numéro du client rendus obligatoires à la création. |
| 2 | Faille de connexion en mode test (« % » matchait tous les comptes) | Métacaractères SQL échappés dans la recherche par identifiant. |
| 3 | Jauge de budget fausse sur le tableau de bord Demandeur | L'endpoint /solde renvoie désormais le budget mensuel. |
| 4 | Caissier « par profil » bloqué en lecture d'un bon | Lecture autorisée à quiconque détient BON_DECAISSER ou BON_VALIDER. |
| 5 | Plafond mensuel impossible à effacer | La valeur vide est acceptée et efface le plafond. |
| 6 | Budget mensuel et solde initial incohérents | Le réajustement mensuel tient compte du solde initial. |
| 7 | Recréer un pays supprimé provoquait une erreur SQL brute | Message d'erreur propre « existe déjà ». |
| 8 | Code de division tronqué à 16 caractères | Jusqu'à 20 caractères préservés. |
| 9 | Une erreur d'audit faisait échouer l'action métier | Journalisation d'audit réellement « best-effort ». |

# 7. Points ouverts / décisions attendues

Dépendance : Installer @nestjs/schedule pour finaliser la clôture automatique à 20h.

Question métier (bug 6) : Le « solde initial » d'un portefeuille est-il de l'argent réellement dépensable ? (impacte la garde de solde au décaissement). À trancher.

Commit Git : Sécuriser le volume important de travail non versionné, ainsi que ces corrections.

Suite Partie IV : Renouvellement automatique des bons récurrents, snapshot de réconciliation, idempotency keys, Outbox / intégration SAP.