# Point d'avancement des applications

Yannick Atse — NPG Gandour

Date : 13 juillet 2026

# Vue d'ensemble

Quatre chantiers en cours ; la priorité actuelle est l'application Gestion de Caisse (développement et intégration SAP).

| Application | Objet du travail | Statut |
| --- | --- | --- |
| Gestion de Caisse (Fond de Caisse) | Développement, corrections de tests, intégration SAP | En cours — focus actuel |
| Station | Mise à jour : amélioration de l'interface | À faire / planifié |
| Écrans de Section | Peaufinage de l'interface (amélioration) | À faire / planifié |
| NpgRéclamation | Mise à jour : autocomplétion des articles | À faire / planifié |
| Tags | Finalisation du script des Tags et de leur interface | En cours — à terminer |
| Situation Dossier (application) | Suivi de la situation des dossiers | En cours |
| Scripts de notification & suivi | Alertes conteneurs, OF interrompus, palettes en retard | En service |
| Traitement des données de l'énergie | Collecte des données de consommation et rapports de suivi | En cours |

# 1. Gestion de Caisse (Fond de Caisse)

Description : Application full-stack (backend NestJS, frontend React, mobile Expo) de gestion du fond de caisse : bons de décaissement, caisses, portefeuilles, recharges, transferts et comptabilité en partie double.

Statut : En cours — priorité actuelle

## Ce qui est fait

Périmètre fonctionnel principal livré : création / validation / décaissement des bons, bons manuels, caisses & portefeuilles, recharges, transferts, journal des opérations, notifications, application mobile.

Corrections issues des tests intégrées : n° de compte numérique, double icône du login, annulation de bon en cascade, jauges et compteurs des tableaux de bord, session (déconnexion à la fermeture + inactivité), simulation du solde par portefeuille.

Règles métier renforcées : budget mensuel par centre de coût (avec plafond de décaissement), budget hérité par les portefeuilles de direction, permission dédiée d'annulation d'un bon validé, nature d'opération obligatoire à la création.

Journal des opérations sécurisé (périmètre par rôle appliqué côté serveur) + recherche avancée (portefeuille, centre de coût, agent).

Référentiel Pays chargé (245 pays) ; pagination ajoutée.

## Intégration SAP (en cours)

Fait : Connectivité RFC vers SAP VALIDÉE via le SAP .NET Connector (NCo) sur 3 systèmes : PN0, DS4, DN0. Appel de BAPI de test réussi (données réelles remontées).

Fait : Deux documents produits : « Besoins d'intégration SAP » (pour l'équipe SAP) et un « Guide de connexion SAP / NCo » (procédure technique).

À faire : Obtenir de l'équipe SAP les référentiels (comptes / natures comptables, centres de coût) et la spécification du format des écritures, puis brancher le connecteur.

## Prochaines étapes

Déploiement de la dernière version (frontend + backend) et exécution des migrations base de données.

Poursuite de l'intégration SAP (référentiels puis envoi des écritures de clôture).

Renforcement « Partie IV » : clôture automatique 20h, file d'envoi (Outbox), réconciliation.

# 2. Application Station

Objet : Mise à jour visant à améliorer l'interface utilisateur.

Statut : À faire / planifié

## Objectif

Améliorer l'ergonomie et la présentation de l'interface (à préciser selon les retours).

## Prochaines étapes

Cadrer les écrans / points d'interface à revoir.

Réaliser la mise à jour et la faire valider.

# 3. Application NpgRéclamation

Objet : Mise à jour : ajout de l'autocomplétion des articles.

Statut : À faire / planifié

## Objectif

Ajouter l'autocomplétion (recherche assistée) des articles dans la saisie, pour accélérer et fiabiliser le choix des articles.

## Prochaines étapes

Implémenter le champ d'autocomplétion (recherche + sélection) sur les articles.

Tester avec le référentiel articles et valider.

# 4. Tags (script + interface)

Objet : Finalisation du script des Tags et de leur interface.

Statut : En cours — à terminer

## Objectif

Terminer le script de gestion des Tags et l'interface associée.

## Prochaines étapes

Finaliser le script.

Compléter / relier l'interface et valider le rendu.

# 5. Écrans de Section

Objet : Peaufinage de l'interface des écrans de Section, en vue de l'améliorer.

Statut : À faire / planifié

## Objectif

Revoir et affiner l'interface des écrans de Section (présentation, ergonomie, cohérence) pour améliorer l'expérience utilisateur.

## Prochaines étapes

Identifier les écrans de Section à retravailler et les points à améliorer.

Réaliser le peaufinage de l'interface et valider le rendu.

# 6. Application Situation Dossier

Objet : Application de suivi de la situation des dossiers.

Statut : En cours

## Objectif

Suivre l'état / la situation des dossiers (visibilité et pilotage).

## Prochaines étapes

Poursuivre le développement et valider les écrans de suivi.

# 7. Scripts de notification & de suivi

Ensemble de scripts qui produisent des notifications / rapports automatiques de suivi logistique et production.

## Script de Notification Conteneur

Objet : Lister les dossiers et les conteneurs associés, et émettre des alertes.

Statut : En service

Rapports / alertes produits :

Rapport des dossiers avec conteneurs sans livraison.

ALERTE — Conteneurs en attente d'accord de dépotage (ex. 20 conteneurs).

ALERTE — Conteneurs en attente de dépotage (ex. 36 conteneurs).

ALERTE — Conteneurs payés et en attente.

Nouveau : ALERTE — Conteneurs embarqués sans LE dans SAP.

Nouveau : ALERTE — Conteneurs en retard de livraison.

## Script — Liste des OF interrompus

Objet : Lister les ordres de fabrication (OF) interrompus (ex. 9 OF actuellement).

Statut : En service

## Script — Nombre de palettes en retard

Objet : Suivre le nombre de palettes en retard.

Statut : En service

# 8. Traitement des données de l'énergie

Objet : Collecte des données de consommation d'énergie et production de rapports de suivi.

Statut : En cours

## Objectif

Récupérer et consolider les données de consommation d'énergie (relevés / compteurs).

Produire des rapports de suivi de la consommation.

## Prochaines étapes

Poursuivre le traitement et fiabiliser la collecte des données.

Finaliser les rapports de consommation et les faire valider.

# Synthèse pour la réunion

1. Priorité en cours : Gestion de Caisse — fonctionnel avancé, intégration SAP amorcée (connexion validée, en attente des éléments SAP).

2. Quatre mises à jour à mener en parallèle : interface Station, peaufinage des écrans de Section, autocomplétion NpgRéclamation, finalisation des Tags.

3. Scripts de suivi opérationnels (notifications conteneurs, OF interrompus, palettes en retard) et application Situation Dossier en cours.

4. Points d'attention : déploiement + migrations de la Gestion de Caisse, et obtention des spécifications SAP pour avancer l'intégration.